COMBIO ENERGIA S.A.

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

ESCOPO

Gestor de Casos de Teste com Geração Assistida por IA

PDI 2026-2027 – Cleiton Ferreira

Setembro 2026

Versão: 2.1

1. Contexto

Este projeto é desenvolvido como parte do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do usuário, com o objetivo de evoluir habilidades em Python, desenvolvimento de APIs, integração com Inteligência Artificial e containerização com Docker. A apresentação final está prevista para outubro de 2026, com a API funcionando e a documentação de uso completa.

O projeto foi replanejado a partir de uma ferramenta interna de gestão de casos de teste já desenvolvida pelo autor para o processo PM06 (Desvio de Estoque e Alçada de Aprovação — Fluig), generalizando seu escopo para qualquer processo de negócio e evoluindo-a de uma aplicação local sem persistência para um sistema com API REST, banco de dados, containerização com Docker e geração automática de casos de teste assistida por Inteligência Artificial.

2. Objetivo

Construir um sistema de gestão de casos de teste em Python, capaz de gerar automaticamente casos de teste a partir de um documento de escopo enviado pelo usuário — por meio de Inteligência Artificial —, evoluindo em fases incrementais até uma API REST containerizada com Docker e documentação completa de utilização.

3. Escopo por Fase

Fase 1 — Sistema Core (Python)

•  Modelagem das entidades principais: projeto de teste, escopo, caso de teste, rodada de execução, execução de caso e defeito.

•  Extração de texto de documentos de escopo enviados pelo usuário (Word ou PDF).

•  Lógica de negócio pura em Python (sem API ainda): criar, listar, atualizar e excluir casos de teste; organizar casos em rodadas de execução; registrar defeitos.

•  Persistência com o ORM do Django (models e migrations), usando MySQL na Fase 3, conforme o padrão de banco da ComBio, e SQLite apenas no desenvolvimento local e nos testes. Escolhido por integrar nativamente com o Django Ninja e versionar a evolução do banco por migrations.

•  Testes automatizados cobrindo as regras de negócio.

Fase 2 — API e Integração com IA (Python)

•  Exposição do sistema core via API REST usando Django + Django Ninja, adotado a pedido do Tech Lead avaliador por ser o padrão de API da ComBio, e que gera documentação interativa OpenAPI/Swagger automaticamente, com validação via Pydantic. Motivos e alternativas avaliadas no registro de decisões de docs/arquitetura-e-cronograma.md.

•  Endpoint de upload de documento de escopo e geração automática de casos de teste via Inteligência Artificial, um escopo por vez.

•  Endpoints para as demais operações definidas na Fase 1 (casos de teste, rodadas, execuções, defeitos).

•  Validação de dados de entrada e tratamento de erros.

•  Documentação da API gerada automaticamente (Swagger/OpenAPI).

Fase 3 — Containerização e Documentação Final

•  Containerização da API com Docker.

•  Orquestração local com docker-compose (API + banco de dados MySQL).

•  Consolidação da documentação de uso da API para apresentação.

•  Preparação da apresentação de outubro/2026: demonstração da API funcionando, da geração de casos de teste via IA e da documentação.

4. Integração com Inteligência Artificial

A geração automática de casos de teste é feita por um provedor de linguagem (LLM) acionado a partir do texto extraído do documento de escopo. A camada de integração com IA é desenhada como uma interface independente de provedor: o sistema core não depende de um provedor específico, apenas de um contrato comum. A primeira implementação entregue usa a API oficial da Anthropic (Claude), mas a arquitetura permite adicionar outros provedores no futuro sem alterar o restante do sistema.

•  Upload de um documento de escopo por vez (Word ou PDF).

•  Extração do texto do documento e envio estruturado ao provedor de IA.

•  Retorno dos casos de teste já no formato de dados usado pelo sistema, sem necessidade de interpretar texto livre.

•  Casos gerados ficam sujeitos à revisão do usuário antes de serem usados nas rodadas de execução.

5. Fora de Escopo (nesta primeira versão)

•  Autenticação/autorização de múltiplos usuários.

•  Interface gráfica dedicada (frontend) — o foco desta versão é a API.

•  Suporte simultâneo a múltiplos provedores de IA no primeiro lançamento — a arquitetura permite, mas apenas um provedor será implementado até outubro/2026.

•  Armazenamento do conteúdo de evidências (imagens, PDFs) — apenas metadados.

•  Deploy em ambiente de produção ou nuvem.

•  Filas, mensageria ou processamento assíncrono.

6. Entregáveis

•  Código-fonte do sistema core, da API, da integração com IA e dos arquivos Docker.

•  Testes automatizados.

•  Documentação de uso da API.

•  Apresentação final (outubro/2026).

7. Cronograma Macro

| Fase | Foco | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Sistema core e extração de documentos de escopo | Lógica de negócio testada e funcional |
| Fase 2 | API e geração de casos de teste via IA | API REST documentada (Swagger/OpenAPI), com geração automática de casos de teste |
| Fase 3 | Docker e documentação final | API containerizada, documentação e apresentação em outubro/2026 |